火巡智策

# 当前实现审计与国奖优化路线图

面向 AI 应用创新挑战赛的代码  界面  视频  PDF  代码包一体化梳理

核心结论 项目已经形成可运行的竞赛级 MVP。下一阶段不应继续无边界扩功能，而应先修正高风险一致性问题，再把资源集中到界面叙事、演示视频前 60 秒和 PDF 前 5 页。 当前最关键的缺口是 PWM YOLO 实模型与数据集尚未交付；最明确的代码错误是场景入口把合法 growth_rate 等于 0 覆盖为 0.42。

| 审计对象 | 结果 |
| --- | --- |
| 仓库 | MuQiuri3721/2026ican |
| 审计提交 | c4ca241516013c1adb477dbafb3725eadf38fc33 |
| 审计日期 | 2026年9月19日 |
| 交付目标 | PDF 演示视频 代码包 |
| 目标定位 | 冲击国奖 强调可信闭环与第一眼表达 |

# 一  管理层结论

当前项目的工程完成度已经高于普通概念原型：后端任务状态机、审批门、分钟级统一仿真、2加6加4机群、GIS环境查询、VLM适配、报告归档、二维和三维指挥界面都已经存在。项目最需要的不是再增加更多数据源或第二套算法，而是让同一套能力在代码、文档、界面和竞赛材料中保持一致。

| 判断 | 结论 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 能否演示 | 可以。已有完整界面、预设图片入口、审批、执行、反馈和重规划。 | 冻结一个主场景和一个扰动场景。 |
| 能否写 PDF | 可以先搭骨架，但应先修正 P0 口径和证据问题。 | 前三页先讲价值、闭环和可信性。 |
| 是否继续扩后端 | 不建议大规模扩展。 | 只做影响演示可信度的修正。 |
| 最大技术缺口 | PWM YOLO 权重、数据集和真实检测服务未入库。 | 建立交付门禁和替代演示方案。 |
| 最大获奖风险 | 功能很多，但首分钟和前五页无法快速讲清差异。 | 将界面改成结果优先、证据可追踪。 |

## 审计验证结果

仓库可正常检出，工作树无本次审计产生的代码修改。

Python 编译门禁通过：backend/app/main.py 与 backend/app/pipeline.py。

前端 npm run build 通过；但 Terrain3D 产物约 760.75 kB，超过 500 kB 警戒线。

非 VLM 主体测试 154 passed、1 skipped；环境 SWR 测试 1 passed。

当前实际收集到 185 项 pytest，与 README 表格中的 189 项不一致。

完整 pytest 在 VLM 失败重试路径出现长等待；client.py 定义 BACKOFF_DELAYS，却在执行循环中写死 15 秒和 40 秒。

## 建议资源投入比例

| 工作 | 建议占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 正确性与口径 | 20% | 修复会影响可信度、测试和截图的错误。 |
| 界面与首分钟视频 | 50% | 直接决定评委是否继续看。 |
| PDF 前五页与证据素材 | 30% | 把技术能力压缩成清晰的评审叙事。 |

# 二  当前系统已经实现的能力

| 能力域 | 已实现内容 | 成熟度与边界 |
| --- | --- | --- |
| 任务闭环 | 创建任务、分析、方案版本、批准、调整、拒绝、终止、执行、反馈轮次、重规划、归档。 | 核心完成；执行为规则仿真，不是真实飞控。 |
| 规则引擎 | 统一分钟推进；FLP、SOC、航次、返航、换电、W20 与 C6 消耗和库存守恒。 | 核心完成；场景入口仍有零值回退错误。 |
| 机群系统 | 2加6加4共12架，R侦察、E灭火、S支援；S3 S4可多用途参与灭火。 | 后端完成；前端离线初始值仍只有8架。 |
| 处置状态 | 可控制、时限内未完成或维持压制、不可控制或资源不足。 | 已实现；材料中应避免简化成单一真假值。 |
| GIS环境 | SRTM、Open Meteo、WorldCover、OSM水源道路、高德地图、等高线、三维地形。 | 已接入；属于实景数据加演示回退混合模式。 |
| GIS进入决策 | 坡度、燃料类型、风速进入FLP；水源候选进入补给规则；环境快照与方案版本关联。 | 主体完成；道路仍未成为真实疏散路网。 |
| VLM | glm 4.6v flash 直连、外部端点、vlm analysis v1 校验、失败回退、提示词与评测。 | 链路完成；真实识别准确率证据不可表述为全对。 |
| 视觉检测 | detect_fire适配器、严格真实模式、fixture回退、PWM YOLO交付协议。 | 接口完成；模型权重、数据集、训练与部署未交付。 |
| 智能体 | 六角色、黑板、LangGraph状态图、人工审批中断、解释与调度协作。 | 完成；安全关键数字由确定性规则产生。 |
| 界面 | 二维战术地图、三维地形、机群、轮次曲线、审批、历史、报告、问答、告警、回放。 | 完成度高；信息密度过大，第一眼不够聚焦。 |
| 持久化与审计 | SQLite任务、事件、锁、方案版本、报告；SSE事件流。 | 完成；材料需说明并非生产级高可用系统。 |
| 测试资产 | pytest、E2E轮次、六场景、边界扫描、VLM样本评测。 | 资产丰富；数字和最新执行结果需统一。 |

# 三  尚未完成或只能部分声明的内容

| 项目 | 当前真实状态 | 完成定义 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM YOLO真实模型 | 仓库只有适配协议、fixture和mock测试，尚无权重、数据集、推理服务。 | 模型包可部署；真实图片返回框和置信度；失败状态可追踪；完成小样本验收。 | P0 |
| 自动派机拍摄 | 界面用上传或预设图片触发，未连接真实无人机和相机。 | 竞赛中只需明确为模拟任务；不应宣称真实自动拍摄。 | 表述 |
| 真实空间火势传播 | 当前是标量FLP、方向提示与分钟增长压制，不是物理空间蔓延模型。 | PDF中称规则仿真与趋势预测，不称生产级火场预测。 | 表述 |
| 真实疏散导航 | 道路几何已查询展示，疏散仍为网格BFS演示。 | 界面继续标注模拟疏散路径；若扩展再做路网图算法。 | P2 |
| 水源现场验证 | OSM水体仅为候选，安全性、容量和取水条件由规则或演示数据确认。 | 保留candidate verified safety capacity adopted状态。 | 已部分 |
| VLM稳定准确率 | 已有真实调用记录，但结果集存在明显错配。 | 冻结评测集、给出指标、失败类型与人工复核策略。 | P1 |
| 一键交付 | 已有启动说明，但代码包仍需环境模板、演示场景、模型说明和无密钥检查。 | 全新电脑按说明能启动fixture演示。 | P3 |
| 最终视频与PDF | 尚未按国奖叙事冻结。 | 视频首分钟完成强叙事；PDF前五页自洽且证据可追踪。 | P0 |

## 对外表述边界

| 可以说 | 不能说 |
| --- | --- |
| 已实现多源环境查询、确定性调度、人工审批与反馈重规划。 | 已连接真实无人机并自主完成灭火。 |
| 支持配置真实VLM；本次调用状态可显示real fallback failed。 | 配置了模型等于本次真实调用成功。 |
| PWM YOLO接口和回退链已完成，实模型待交付。 | PWM YOLO已经全面接入。 |
| 提供规则仿真的控制时间区间与资源缺口。 | 给出真实消防处置时长。 |
| 道路、水源和地形用于态势与规则决策。 | 已完成生产级导航和现场可取水验证。 |

# 四  已确认的错误与高风险问题

以下问题均以最新提交为准。标为已经修复的旧问题不再要求重复修改。

| 级别 | 问题 | 证据位置 | 原因 | 修改方案 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 合法零值被覆盖 | backend/app/skills/registry.py 69与73 | scenario.get(...) or 默认值会把growth_rate等于0替换成0.42。 | 改为显式判断is None，并从任务API到Skill增加零增长回归测试。 | growth_rate=0时每分钟自然增长为0。 |
| P0 | 冻结规则仍写2加4加2 | CONTRIBUTING.md 27与192；backend/README.md 36 | 最高权威协作规范与当前2加6加4代码冲突。 | 统一更新冻结口径、人员分工和对外声明；历史文档加明确旧口径标识。 | 全仓搜索不存在未标注的旧口径。 |
| P0 | 前端离线机群仍为8架 | frontend/src/App.vue 240至249 | 后端未返回前，界面只初始化R1 R2 E1至E4 S1 S2。 | 从单一fleet数据生成，或补齐E5 E6 S3 S4；避免前后端双份资源池。 | 断网与首屏均显示12架且字段一致。 |
| P0 | 演示兜底仍有旧数字 | frontend/src/App.vue 262至289 | 仍硬编码1800平方米、80、12至17分钟、2架等旧演示结论。 | 改成带demo标记的冻结场景响应，或完全读取后端fixture。 | 后端不可用时也不出现旧口径和simulated false。 |
| P0 | 药剂文案错误 | frontend/src/App.vue 253 | 界面写水剂和干粉，而冻结药剂是W20和C6二氧化碳。 | 改成W20水剂和C6二氧化碳，并显示适用火情。 | 全局搜索无错误药剂名。 |
| P1 | VLM重试时间写死 | backend/app/vlm/client.py 56与227 | 定义了BACKOFF_DELAYS却没有使用，失败测试和现场回退最多等待55秒。 | 循环使用常量；测试注入0延迟；演示模式设置短超时和可见降级。 | 完整pytest能在门禁时间内结束。 |
| P1 | VLM映射溯源字段丢失 | backend/app/skills/registry.py 104至106 | 只透传source和scale，未透传mapping_version与presence。 | 四个溯源字段整体透传到结果、报告和前端。 | UI显示真实映射版本与smoke_only标记。 |
| P1 | 历史任务阶段恢复取错字段 | frontend/src/App.vue 823 | 阶段对象使用id label status source，代码读取stage或name。 | 优先读取label，再兼容stage和name。 | 恢复历史任务后阶段文案正确。 |
| P1 | 非法目标时间被静默忽略 | backend/app/rules/engine.py 507至514 | 负数、NaN、Inf和字符串被置空，调用者误以为约束生效。 | 在Schema或路由层返回422；明确0是否合法并统一前端最小值。 | 非法值返回422，合法0行为有契约测试。 |
| P1 | VLM评测表述过度 | docs/修改追踪清单.md BE51；e2e结果JSON | 23次真实调用不等于23次正确；结果中forestpeople为14 PASS和9 FIRE MISMATCH，webfire为6 PASS和6 MISMATCH。 | 改写为完成真实调用；单列人员和火情指标；保留误差分析。 | PDF与README不存在23/23准确表述。 |
| P1 | 测试总数文档不一致 | README.md 3与24 | 开头写184，表格写189，当前收集为185。 | 以CI实际收集与通过数自动更新，不手工多处维护。 | README只有一个由CI生成的权威值。 |
| P2 | 三维包体较大 | frontend构建 Terrain3D约760.75kB | 首次进入三维可能产生加载停顿，影响录屏与评审机体验。 | 保持懒加载并在启动后空闲预取；移除无用模块；录屏前预热。 | 首切三维无明显空白和卡顿。 |
| P2 | 前端主文件仍偏大 | frontend/src/App.vue | 虽已抽出面板和时钟，但任务编排、历史恢复、审批仍集中。 | 在竞赛冻结后再拆composable，不在录屏前做高风险重构。 | 功能不变且App职责更清楚。 |

# 五  已经修复无需重复修改的项目

| 项目 | 最新代码状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 统一分钟推进 | 预测和执行共享advance_one_minute及统一航次状态机。 | 不要另建第二套算法。 |
| 火势账本 | 轮次已有before、growth、suppression、net、after与机群相位、W20和C6。 | 继续用于界面和PDF证据。 |
| 三态处置结论 | 支持可控制、维持压制或时限未完成、不可控制或资源不足。 | 无需退回布尔表达。 |
| GIS进入FLP | 当前任务环境中的坡度、WorldCover燃料映射和风速已进入计算。 | 不再继续堆新数据源。 |
| 水源候选规则 | OSM水体作为candidate，并有稳定ID、验证、安全、容量、采用状态。 | 只需检查前端表述。 |
| 方案环境快照 | 环境数据与Plan Version绑定，避免旧方案随刷新漂移。 | 已完成。 |
| 地形米制换算 | terrain cell和scene尺寸已按经纬度换算为米。 | 已完成。 |
| 地点变化清理地形 | 地点变化时会重取环境与等高线，近期修复已覆盖三维重建。 | 保留回归测试。 |
| 真实道路展示 | OSM道路几何已经进入二维和三维显示。 | 仍不等于真实疏散导航。 |
| 执行审批门 | 方案生成后必须批准才执行，拒绝和调整均有状态转换。 | 已完成。 |

# 六  国奖导向的界面优化方案

现有界面信息量很大，但评委第一眼容易陷入地图细节、日志和侧栏。界面下一步应从功能展示转向决策展示。保留总体布局，只改变视觉优先级和演示节奏。

| 优先区域 | 必须让评委一眼看到 | 具体修改 |
| --- | --- | --- |
| 顶部英雄决策条 | 地点、火势趋势、三态结论、出动数量、控制时间区间、数据可信状态。 | 把当前四张小卡合并为一个主结论区；处置状态使用强颜色与短句。 |
| 地图主舞台 | 火点、驻防点、出动路线、水源、人员与风险方向。 | 默认只开与本轮相关图层；路线和选中机群用一致高亮色。 |
| 视觉证据窗 | 原图、PWM YOLO框、VLM观察、real或fallback。 | 在研判阶段短暂放大为画面主角；支持前后对比。 |
| 方案卡 | 为什么选这些机、带什么、能否按时控制、缺口是什么。 | 先显示结论，再展开FLP、SOC和库存细节。 |
| 轮次账本 | 火是否真的下降，补给间歇为何回升，接替后是否再下降。 | 用growth、suppression、net三色堆叠或瀑布表达。 |
| 来源标签 | 真实、回退、陈旧、候选、已验证。 | 统一图例，不用仅显示已配置。 |
| 日志区 | 关键事件而非所有内部消息。 | 默认只显示接警、研判、审批、出动、重规划、归档六类事件。 |

## 界面改动顺序

修正12架离线首屏、药剂名和旧兜底数字。

制作英雄决策条与三态结论。

增加图像证据窗和VLM本次调用状态。

将轮次账本改成一眼能解释火势变化的图。

为演示添加一键重置、一键载入主场景、一键注入扰动。

录屏前预热地图和三维模块，隐藏非必要开发信息。

# 七  演示视频前一分钟设计

首分钟只讲一个故事：紫金山发生火情，系统在多源数据不完整且资源有限的条件下，生成可审计方案，并在环境变化后自动重规划。不要在前一分钟解释所有按钮、公式和模块名称。

| 时间 | 画面 | 旁白或字幕 | 评委获得的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0至8秒 | 全屏火情告警，地图飞向紫金山，显示报警坐标。 | 紫金山林区出现疑似火情，系统自动建立任务。 | 场景真实、问题紧迫。 |
| 8至18秒 | 环境卡快速更新：风、坡度、植被、水源、道路，带source。 | 系统自动汇聚气象、地形、植被和水源信息。 | 不是手工填表。 |
| 18至30秒 | 火场图片进入，YOLO框与VLM火情和人员观察叠加。 | 视觉模型识别火焰烟雾，VLM判断视觉规模与人员状态。 | AI确实参与感知。 |
| 30至43秒 | 英雄决策条出现，12机资源池中部分机体点亮，路线展开。 | 规则引擎校验FLP、SOC、药剂和返航余量，生成可执行方案。 | 安全数字不是大模型编造。 |
| 43至51秒 | 点击批准，机群出动，轮次曲线下降。 | 方案经人工审批后进入执行。 | 有人在回路。 |
| 51至60秒 | 注入风速升档或一架机返航，方案v2自动生成。 | 环境变化触发重规划，系统解释增援与补给原因。 | 闭环和创新点成立。 |

## 视频必须避免

长时间停留在登录、表单或配置页面。

先讲架构，再展示结果。

滚动大段日志或代码。

把fixture、fallback画面说成真实模型。

使用无法在现场稳定复现的实时网络作为唯一演示路径。

在首分钟同时展示多个地点和多个支线故事。

# 八  PDF前五页结构

| 页码 | 页面任务 | 核心内容 | 主视觉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 让评委立即理解作品 | 一句话价值、紫金山场景、最终指挥界面、4个可验证成果。 | 一张高质量主界面大图。 |
| 2 | 证明系统形成完整闭环 | 报警、侦察、视觉研判、环境融合、调度、审批、执行、反馈、归档。 | 简洁闭环流程图。 |
| 3 | 说明真正创新点 | VLM负责观察，规则引擎负责安全数字，智能体负责编排，人在回路审批。 | 四层职责图与防幻觉边界。 |
| 4 | 展示多源融合与机群调度 | GIS数据如何改变K slope、K fuel、K wind；2加6加4如何动态出动。 | 地图与机群任务分配图。 |
| 5 | 用结果证明闭环有效 | 初始方案、扰动、方案v2、FLP账本、SOC与库存守恒、资源缺口。 | 前后对比与小型曲线。 |

## 第一页可使用的结果指标

12架2加6加4虚拟机群，按任务与约束动态出动。

1分钟内部步长，5分钟反馈轮次，预测与执行共享同一核心。

人工审批后执行；风速、SOC、火势或人员变化可触发方案版本更新。

SRTM、Open Meteo、WorldCover、OSM与高德地图共同构成环境态势。

不要把测试项数量放在第一页主视觉中心。评委更关心系统解决了什么、结果是否可信、创新是否清楚。测试规模可放到第六页以后的工程验证章节。

# 九  PWM YOLO与数据集交付门禁

视觉模型尚未交付是目前最重要的外部依赖。等待期间不要阻塞界面和PDF；应先把接口、样本、证据位和回退方案冻结。

| 交付项 | 必须包含 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 模型文件 | 权重、类别表、输入尺寸、版本号、模型哈希。 | 独立机器可加载。 |
| 推理服务 | 按FIRE_YOLO_ENDPOINT协议返回detections、图像尺寸、source、mode、模型名。 | 真实图片响应契约通过。 |
| 数据集说明 | 来源、授权、训练验证划分、类别分布、可公开范围。 | 代码包不包含无授权素材。 |
| 评测报告 | precision、recall、mAP及至少火焰烟雾两类混淆情况。 | 指标可复算，不能只放最好案例。 |
| 演示样本 | 主场景图片、有人和无人、无火负样本、困难样本。 | 主视频案例稳定，另保留失败边界。 |
| 回退证据 | 未配置、超时、错误响应时回到fixture且界面明确标记。 | 断网演示仍可完整闭环。 |

## 与VLM的正确关系

PWM YOLO提供目标检测证据；VLM负责火焰、烟雾、视觉规模、时间趋势和人员观察；VLM的small、medium、large如映射成仿真参数，必须标为demo mapping或simulation mapping。FLP、SOC、药剂需求、出动数量和控制时间仍由环境数据、场景参数和确定性规则计算。

# 十  代码包提交清单

| 类别 | 交付内容 | 提交前检查 |
| --- | --- | --- |
| 源码 | backend、frontend、configs、data fixture、tests、e2e、docs。 | 版本与PDF一致，打tag。 |
| 启动 | Windows与Linux一键启动脚本、端口说明、Python与Node版本。 | 新电脑30分钟内跑通。 |
| 配置 | env.example，不含任何真实密钥。 | git history和压缩包无密钥。 |
| 模型 | 若允许公开则放权重或下载说明；否则提供接口与哈希。 | 授权清楚。 |
| 演示 | 主场景、扰动场景、重置脚本、预期输出。 | 无网络也可fixture运行。 |
| 证据 | 测试结果、VLM与YOLO状态截图、数据来源清单。 | 数字与README一致。 |
| 清理 | 排除node_modules、dist缓存、数据库、临时报告、上传文件和个人配置。 | 压缩包体积可控且无隐私数据。 |
| 说明 | README快速开始、已实现边界、故障回退、常见问题。 | 不夸大真实飞行和生产能力。 |

# 十一  建议执行批次

| 批次 | 任务 | 退出条件 | 建议时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 修复零值回退、12架首屏、药剂文案、旧兜底数字、冻结文档冲突。 | 关键截图不再出现旧口径；零增长测试通过。 | 1至2天 |
| P1 | VLM重试可测试化、补齐溯源字段、纠正准确率表述、统一测试数。 | 完整门禁可复跑；UI显示本次调用真实状态。 | 1至2天 |
| P2 | 界面英雄决策条、视觉证据窗、轮次账本、演示控制按钮。 | 可按首分钟脚本无停顿演示。 | 2至4天 |
| P3 | 接收PWM YOLO与数据集，完成小样本集成验收。 | 真实、失败、fallback三条链均可复现。 | 依赖学长 |
| P4 | 冻结紫金山主场景与扰动场景，回归代码、视频、截图。 | 同一输入多次演示结果稳定，所有来源标记正确。 | 1至2天 |
| P5 | 制作视频与PDF，先完成前60秒和前5页，再补技术附录。 | 队外同学30秒能说出作品价值与创新。 | 3至5天 |
| P6 | 代码包冻结、无密钥检查、异机启动验证、最终三件套一致性检查。 | PDF、视频、代码使用同一版本与数据。 | 1天 |

## 立即开始的六项工作

开发者先完成P0五项修正，不做大规模重构。

界面按视频首分钟反推，优先做英雄决策条和视觉证据窗。

地理队员停止增加数据源，转为核对source、fallback和决策作用。

VLM队员整理真实评测结果，区分人员识别、火情识别和调用成功率。

等待PWM YOLO期间准备接口验收脚本和主场景图片清单。

江月开始搭PDF前五页骨架，但所有数字使用本审计后的冻结口径。

# 十二  验收矩阵

| 验收项 | 自动化检查 | 人工检查 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间一致性 | 10分钟等于5加5等于1乘10。 | 轮次曲线与日志时间一致。 | 误差为0或有明确舍入说明。 |
| 航程差异 | 1分钟与8分钟单程产生不同返航时点。 | 地图动画和状态相符。 | 不出现同时返航。 |
| 零增长 | growth_rate等于0走API完整链。 | 曲线没有自然上升。 | growth_flp为0。 |
| SOC门槛 | 完整航次预计返航SOC不少于25%。 | 低SOC机不被错误派出。 | 无安全门突破。 |
| 库存守恒 | W20以L、C6以kg分别守恒。 | 卡片与报告一致。 | 消耗加余量等于初始库存。 |
| 小火控制 | 固定小火场景最终达到控制。 | 画面状态与账本一致。 | 不出现增长时仍写受到抑制。 |
| 补给间歇 | 返航补给时允许短时回升，接替后再下降。 | 旁白能解释变化原因。 | 状态与净变化同向。 |
| 资源不足 | 输出不可控制和resource gap。 | 不强行给乐观时间。 | 缺口具体可读。 |
| GIS作用 | 改变坡度或植被会改变FLP。 | 环境卡显示当前值、来源与系数。 | 同一火情方案随GIS变化。 |
| 水源作用 | 不同候选改变补给选择或时间。 | candidate和verified状态清楚。 | 未验证水体不直接称可取水。 |
| VLM状态 | 真实、失败、fallback测试。 | 界面显示模型名、source和本次状态。 | 配置状态不冒充调用成功。 |
| 代码包 | 全新目录安装、构建、启动。 | 按README完成主场景。 | 无密钥、无缺文件。 |

# 附录  关键证据位置

| 证据 | 仓库位置 |
| --- | --- |
| 场景零值回退错误 | backend/app/skills/registry.py 69与73 |
| VLM重试写死 | backend/app/vlm/client.py 56与227 |
| 前端8架初始资源 | frontend/src/App.vue 240至249 |
| 药剂文案和旧兜底 | frontend/src/App.vue 253与262至289 |
| 历史阶段恢复 | frontend/src/App.vue 823 |
| 目标时限静默忽略 | backend/app/rules/engine.py 507至514 |
| VLM映射溯源 | backend/app/skills/registry.py 55至59与104至106 |
| 真实VLM评测明细 | e2e/_real_images/forestpeople/results.json 与 webfire/results.json |
| 机群与库存 | data/fleet.json 与 data/inventory.json |
| 环境服务 | backend/app/services/environment_service.py 与 terrain_service.py |
| 任务与方案快照 | backend/app/services/analysis_service.py |
| 冻结契约 | docs/api-contract.md |
| 当前口径冲突 | CONTRIBUTING.md 与 backend/README.md |
| 项目状态与测试口径 | README.md 与 docs/task-progress.md |

# 最终判断

项目已经具备冲击高等级奖项的技术底座，但获奖不由功能数量直接决定。下一阶段的正确方向是：用最少的修正消除可信度风险，用最强的界面和叙事把闭环价值在一分钟内呈现出来，再用PDF前五页建立评委对创新性、可解释性和工程完成度的信心。

在演示视频上传后，应继续做逐秒审查，最终将视频脚本、PDF页面和代码中的同一组场景、数字、来源状态完全对齐。